Отчет за 2023 год

о ходе реализации Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2027 годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2023 План | 2023 Факт | Отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача 1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области. | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино | км | 0,8 | 0,8 | 0 | 1 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино в нормативном состоянии | км | 94,49 | 94,49 | 0 | 1 |
| 3 | Прогнозируемое  увеличение  протяженности построенных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино | км | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
| 4 | Прогнозируемое  увеличение  протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино | км | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
| 5 | Прогнозируемое увеличение количества отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям | шт | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 5/5\*100=100%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2023 План | 2023 Факт | Отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | руб. | 20423254,69 | 20423254,69 | 0 | 100,00% |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | руб. | 5000371,09 | 5000371,09 | 0 | 100,00% |
| Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог | руб. | 15422883,60 | 15422883,60 | 0 | 100,00% |
| Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | руб. | 0 | 0 | 0 | - |

К2 = 20423254,69 / 20423254,69 х 100% = 100%

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2023 План | 2023Факт | Отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| Осуществление работ по проектированию, строительству, реконструкций автомобильных дорог  согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Осуществление работ по содержанию автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 2 | 2 | 0 | 100 |

К3 = 2 /2 х 100 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj=100\*0,5+100\*0,2+100\*0,3= 100 %

Вывод: Реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Для выполнения работ по содержанию дорог в нормативном состоянии в зимний период необходимы значительные суммы. Остатки средств 2023г. и поступившие средства 2024г. будут направлены на содержание дорог в нормативном состоянии в зимний период 2024 г.

Глава сельского поселения станция Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области Ю.Д.Иванов