Отчет о реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального района Клявлинский Самарской области на 2024-2026 годы» 
за 2024 год
Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.
Цель  Программы:
Обеспечение повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального района Клявлинский, снижение затрат на энергетические ресурсы. 
Оценка достижения плановых значений целевых показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Значение показателя
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Уменьшение числа аварий, нарушений в работе систем теплоснабжения и водоснабжения;
	Единиц
	0
	0
	0
	0

	2
	Снижение затрат на энергетические ресурсы
	%
	0
	0
	0
	0

	3
	Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия).
	%
	
	0
	0
	0

	4
	Улучшения качества поставляемой питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 0 /0 *100 = 0%



Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

[image: ]

где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (0/ 0) х100 = 0 %
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы; 
Раздел  II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	План
2024г
	Факт
2024г
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	
	Реконструкция магистрального водовода с.Клявлино-ст. Клявлино
	
	104 304 455,60
	102 159 970,89
	-2 144 484,71
	97,9

	
	в том числе
	
	
	
	
	

	2.1
	Местный бюджет
	руб
	3 076 511,18
	3 051 511,18
	25 000,00
	99,2

	2.2.
	Областной бюджет
	руб
	14 784 444,42
	12 664 966,12
	-2 119 478,24
	85,7

	2.3.
	Федеральный бюджет
	руб
	86 443 500,00
	86 443 493,53
	6,67
	100



Эффективность финансовых расходов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	План
2024г
	Факт
2024г
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	4
	Реконструкция магистрального водовода с.Клявлино-ст. Клявлино
	руб.
	
104 304 455,60
	
102 159 970,89
	
0
	
97,9





Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 = 102 159 970,89/104 304 455,60* 100 = 97,9 %
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
Раздел III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	показатель
	Отклонение
	Эффективность
Финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	Количество программных  мероприятий
	Шт.
	0
	0
	0
	0

	
	Итого:
	
	
	
	
	0



[image: ]
К3 = 0/0 * 100 = 0 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Раздел IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj = 0 * 0,5 + 97,9 * 0,2 + 0 * 0,3 = 19,6 %
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Вывод: Целевые показатели на 2024 г. не запланированы. Реализация целевых показателей и исполнение мероприятий по реконструкции магистрального водовода с.Клявлино-ст. Клявлино запланировано в 2025 г.
Раздел V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.
[bookmark: _GoBack]       Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2024 год определенных муниципальной программой «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального района Клявлинский Самарской области на 2024-2026 годы»  - на территории   муниципального   района Клявлинский Самарской области не выполнено.
	
Глава муниципального района Клявлинский

	П.Н.Климашов


Исп. Шамкина Н.В.
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