Отчет за 2021год о ходе реализации

**Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2025годы»**

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача 1.Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области. | | | | | | |
| 1 | Прогнозируемое увеличение протяженности построенных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемое увеличение  протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прогнозируемое увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 6,2 | 2,0 | -4,2 | 0,32 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 43,25 | 43,25 | 0 | 1 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1,32/2\*100=66%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 1535131,87 | 1201077,98 | -334053,89 | 78,24 |
| Проектирование,  строительство,  реконструкция автомобильных дорог | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Руб. | 1535131,87 | 1201077,98 | -334053,89 | 78,24 |

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2021 План | 2021  Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализ мероприятия |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| Проектирование,  строительство,  реконструкция автомобильных дорог | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj= 66\*0,5+78,24\*0,2+100 \*0,3= 78,65 %

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

Средства дорожного фонда в 2021 году поступили в неполном объеме от запланированного. Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, капитального ремонта и строительства дорог необходимы значительные суммы. Остатки средств 2021 г. и поступившие средства 2022 г. будут направлены на разработку проектно-сметной документации.

Глава сельского поселения Борискино-Игар

муниципального района Клявлинский

Самарской области О.А.Демендеев