Отчет за 2020год о ходе реализации

Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2024годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020  Факт | отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача 1Пректирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области. | | | | | | |
| 1 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог | шт | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии муниципального района Клявлинский Самарской области | км | 783,7 | 783,7 | 0 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1/2\*100=50%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 54 944 661,31 | 560 028,04 | -54 384 633,27 | 0,01 |
| Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог | Руб. | 5 000 000,00 | 0,00 | -5 000 000,00 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Руб. | 49 944 661,31 | 560 028,04 | -49 384 633,27 | 0,01 |

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2020  План | 2020  Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 2 | 1 | -1 | 50 |
| Проектирование , строительство , реконструкция автомобильных дорог | шт | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состояние | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj=50\*0,5+0,01\*0,2+50\*0,3=40%

Вывод : эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной так как одно из мероприятий -- Строительство мостового перехода через р.Черемшан в с.Клявлино по ул.Черемшанской" требует много времени для разработки проектно сметной документации (в настоящее время проводятся предпроектные работы для строительства объекта " Строительство мостового перехода через р.Черемшан в с.Клявлино по ул.Черемшанской", разработанная документация после проверки достоверности определения сметной документации получила отрицательное заключение)

Руководитель В.И.Колесников