СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления                                                                                                  			                            Директор МП «Сервис»

Роспотребнадзора по Самарской области

___________ Е.А. Иванов

_____________________  С.В. Архипова

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению качества воды подаваемой населению м. р. Клявлинский

соответствующей гигиеническим нормативам

ст. Клявлино 2022 год

| № | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Сроки реализации (календарный план) | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) | Выделенные средства (тыс. руб) | Освоенные средства (тыс. руб) | Источники финансирования | Эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержать территорию водозабора и зону санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-42 | родники и скважины м. р. Клявлинский | постоянно | 100,00 | - | - | Фонд предприятия | Охрана подземных вод от загрязнения |
| 2. | Осуществлять контроль качества питьевой воды | родники и скважины, распределительная сеть водоснабжения м. р. Клявлинский | постоянно | 527,25 | - | - | Фонд предприятия | Контроль качества подаваемой в распределительную сеть воды |
| 3. | Осуществлять контроль за техническим состоянием водопроводной сети и водозаборных сооружений, своевременно проводить профилактический ремонт | объекты водоснабжения м. р. Клявлинский | постоянно | 1000,00 | - | - | Фонд предприятия | Обеспечение бесперебойной подачи воды населению, предотвращение случайного загрязнения воды в распределительной сети |
| 4. | Вести отчетность по формам статистических отчетностей 2 ТП - Водхоз и 4-лс | родники и скважины м.р. Клявлинский | до 22 января ежегодно | - | - | - | - | Контроль рационального использования воды |
| 5. | Информирование в установленном порядке соответствующих органов государственной власти об авариях и др. чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водного объекта и качество подаваемой населению питьевой воды | родники и скважины м.р. Клявлинский | постоянно | - | - | - | - | Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водного объекта и недопущение ухудшения качества питьевой воды |
| 6. | Проведение экспертизы оценки запасов подземных вод | родник с. Клявлино, родник с. Новые Сосны | 2022-2025 гг. | 2000,00 | - | - | Фонд предприятия | Обеспечение рационального использования воды |
| 7. | Разработка программы мониторинга геологической среды на водозаборных сооружениях | родники и скважины м.р. Клявлинский | 2022-2023 гг. | 60,00 | - | - | Фонд предприятия | Контроль качества подаваемой в распределительную сеть воды |
| 8. | Устройство ограждений на скважинах и родниках | родники м.р. Клявлинский | 2022 г. | 150,00 | - | - | Местный бюджет | Охрана подземных вод от загрязнения |
| 9. | Дезинфекция и окисление органических примесей в воде путем хлорирования | родники и скважины м.р. Клявлинский | Апрель-май 2022 г. | 50,00 | - | - | Местный бюджет | Доведение качества воды до нормативных значений |
| 10. | ИТОГО |  |  | 3887,25 |  |  |  |  |