Отчет за 2021 год о ходе реализации

муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2027 годы»

**Цель.** Основной целью программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вграницах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2021 План | 2021Факт | отклонение | Индекс результативности достижения показателя |
| Задача Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области   |
| 1 | увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области | км | 24,5 | 0 | 24,5 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области  | км | 56,5 | 56,5 | 0 | 1 |
|  | Итого  |  |  |  |  | 1 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1/2\*100=50%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Тыс руб. | 2361,908 | 786,407 | 1575,501 | 33,3 |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Тыс.руб. | 2361,908 | 786,407 | 1575,501 | 33,3 |
| Проектирование , строительство , реконструкция автомобильных дорог пользования местного значения ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и общего значения | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог пользования местного значения | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2021План | 2021Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия  |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Проектирование , строительство , реконструкция автомобильных дорог  | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог пользования местного значения | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы

 Эj=50\*0,5+33,3\*0,2+100 \*0,3= 61,66 %

 Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной. Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, капитального ремонта и строительства дорог необходимы значительные суммы. Остатки средств 2021г. и поступившие средства 2022г. будут направлены на разработку проектно-сметной документации.