Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды

на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 - 2024 годы» за 2024 год

Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.

Цель  Программы:

- повышение уровня комфорта городской среды на территории муниципального образования в Самарской области

Задачи программы:

- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям муниципального района Клявлинский;

- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области, благоустроенных в результате реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 6 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области в отчетном году В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей муниципального района Клявлинский Самарской области и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Клявлинский Самарской области В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями муниципального района Клявлинский Самарской области и иными заинтересованными лицами В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10 / 10 *100 = 100% |  |  |  |  |  |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (1/ 1) х100 = 100 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Раздел  II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План 2024г | Факт 2024г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство общественных территорий всего |  | 1630634,93 | 1630634,93 | 0 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Местный бюджет | руб | 1167379,05 | 1167379,05 | 0 | 100 |
| 2.2. | Областной бюджет | руб | 190038,45 | 190038,45 | 0 | 100 |
| 2.3. | Федеральный бюджет | руб | 273217,43 | 273217,43 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План 2024г | Факт 2024г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ст. Клявлино "Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений" по ул.70 лет Октября 24 | руб. | 1630634,93 | 1630634,93 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 1630634,93/1630634,93* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Раздел III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |

К3 = 5/5 * 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Раздел IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 * 0,5 + 100 * 0,2 + 100 * 0,3 = 100 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2024 год по муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» значение показателя (Эj) = 100 %  - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Раздел V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2024 год определенных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» - формирование современной городской среды на территории   муниципального   района Клявлинский Самарской области выполнено.

| Глава муниципального района Клявлинский | П.Н.Климашов |
| --- | --- |

Исп. Шамкина Н.В.