Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды
 на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 - 2024 годы» за 2024 год
Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.
Цель  Программы:
- повышение уровня комфорта городской среды на территории муниципального образования в Самарской области
Задачи программы:
- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский;
- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям муниципального района Клявлинский;
- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский 
Оценка достижения плановых значений целевых показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Значение показателя
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области, благоустроенных в результате реализации  программных мероприятий по формированию комфортной городской среды
	Единиц
	0
	0
	0
	0

	2
	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) 
В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	Единиц
	1
	1
	0
	1

	3
	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий)
 В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	Единиц
	0
	0
	0
	0

	4
	Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	%
	0
	0
	0
	0

	5
	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий
В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	%
	100
	100
	0
	1

	6
	Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области
	единиц
	0
	0
	0
	0

	7
	Доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области в отчетном году
В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	%
	100
	100
	0
	1

	8.
	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	%
	0
	0
	0
	0

	9.
	Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей муниципального района Клявлинский Самарской области и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству
	единиц
	0
	0
	0
	0

	10.
	Количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Клявлинский Самарской области
В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	единиц
	0
	0
	0
	0

	11.
	Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями муниципального района Клявлинский Самарской области и иными заинтересованными лицами
В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	единиц
	1
	1
	0
	1

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10 / 10 *100 = 100%



Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

[image: ]

где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (1/ 1) х100 = 100 %
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы; 
Раздел  II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	План
2024г
	Факт
2024г
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	
	Благоустройство общественных территорий всего
	
	1630634,93
	1630634,93
	0
	100

	
	в том числе
	
	
	
	
	

	2.1
	Местный бюджет
	руб
	1167379,05
	1167379,05
	0
	100

	2.2.
	Областной бюджет
	руб
	190038,45
	190038,45
	0
	100

	2.3.
	Федеральный бюджет
	руб
	273217,43
	273217,43
	0
	100



Эффективность финансовых расходов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	План
2024г
	Факт
2024г
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	4
	ст. Клявлино "Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений" по ул.70 лет Октября 24
	руб.
	
1630634,93
	
1630634,93
	
0
	
100





Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 = 1630634,93/1630634,93* 100 = 100 %
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
Раздел III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	показатель
	Отклонение
	Эффективность
Финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	Количество программных  мероприятий
	Шт.
	1
	1
	0
	100

	
	Итого:
	
	
	
	
	100



[image: ]
К3 = 5/5 * 100 = 100 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Раздел IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj = 100 * 0,5 + 100 * 0,2 + 100 * 0,3 = 100 %
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Вывод: за 2024 год по муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» значение показателя (Эj) = 100 %  - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы. 
Раздел V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.
[bookmark: _GoBack]       Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2024 год определенных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» - формирование современной городской среды на территории   муниципального   района Клявлинский Самарской области выполнено.
	Глава муниципального района Клявлинский

	П.Н.Климашов


Исп. Шамкина Н.В.
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