                             [image: ]
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

             АДМИНИСТРАЦИЯ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                КЛЯВЛИНСКИЙ
              Самарской области

              РАСПОРЯЖЕНИЕ

            от 10.09.2026 г. № 165 

О подготовке к прохождению весеннего
половодья и паводков на территории 
муниципального района Клявлинский
Самарской области в 2027 году


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях безопасного пропуска паводковых вод в 2027 году: 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2027 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии и оперативного штаба муниципального района Клявлинский Самарской области согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по подготовке к паводку на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2027 году начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Демендеева О.А.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области, руководителям учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, ведущих хозяйствующую деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, разработать и реализовать планы мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на подведомственных объектах. 
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава муниципального 
района Клявлинский
Самарской области                                                                        В.И.Колесников
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Федотова И.И.














Приложение № 1
к распоряжению администрации 
муниципального района Клявлинский Самарской области 
от 10.09.2026 г. № 165 

ПЛАН
мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2027 году

	№№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	1.
	Организовать и провести месячник по очистке от снега крыш, кровель, примыкания стен, ограждений, инженерных коммуникаций, дамб, плотин, мостов, съездов водопропускных каналов,  других мест скопления снега и образования заторов прохождения паводковых вод
	15.03-01.04.27 г.
	ООО УК «Клявлино» Клявлинского района (по согласованию),
собственники и владельцы объектов и имущества 
(по согласованию) 

	2.
	Провести обследование всех ГТС, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области и принять необходимые меры по обеспечению их сохранности
	до 01.04.27 г.
	Руководители сельхозпредприятий (по согласованию),  
ФГУ Управление «Самарамелиоводхоз» (по согласованию), 
Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию)

	3. 
	Провести обследование водоохранных зон  муниципального района Клявлинский Самарской области
	до 10.03.27 г.
	Заведующий отделом контрольной деятельности администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  

	4.
	Осуществить мероприятия по укреплению и недопущению разрушений  опор мостов и других мостовых переходов, проездов и перегонов скота  льдом и паводковыми водами
	до 29.03.27 г.
	Клявлинский филиал ГКП СО «АСАДО» (по согласованию), 
Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самаркой области (по согласованию),
руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

	5.
	Осуществить мероприятия по недопущению попадания ГСМ, нефтепродуктов, химически вредных веществ в водные объекты, реки и другие водоемы 
	в планируемый период
	Руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

	6.
	Принять необходимые меры по предотвращению подтопления артезианских скважин, водозаборов и колодцев талыми водами. Обеспечить необходимый запас хлорных смесей для организации, при необходимости, промывки и обеззараживания водопроводных  сетей
	в планируемый период
	МП «ПОЖКХ» Клявлинского района (по согласованию), 
Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области
(по согласованию), 
руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

	7.
	Предусмотреть и осуществить необходимые меры по защите и отводу вод от подвалов жилых домов и других сооружений
	в планируемый период
	ООО УК «Клявлино» Клявлинского района (по согласованию),
 владельцы и пользователи жилых домов и подвальных помещений 
(по согласованию),
Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области
(по согласованию), 
руководители сельхозпредприятий (по согласованию

	8.
	Обеспечить завоз и создание запасов кормов, топлива и воды для общественного скота, где в период паводка и весенней распутицы обеспечение может быть прервано
	до 01.04.27 г.
	Руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

	9.
	Предусмотреть в планах противопаводковых мероприятий:
· организацию порядка своевременного оповещения и информирования населения об угрозе подтопления населенных пунктов;
· организацию постоянного контроля   состояния ледового покрова и подъема уровня воды на своих территориях;
· организацию аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ, а также поддержания общественного порядка и охраны имущества;
· проведение расчистки аварийных водосбросных сооружений, входных оголовков водосбросов;
· проведение расчистки береговых полос от захламленности и мусора;
· доведение до сведения собственников ГТС о необходимости проведения комплекса мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод, а также осуществление контроля за выполнением указанных мероприятий
	В течение планируемого периода
	Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области
(по согласованию),
руководители предприятий, учреждений, организаций  
(по согласованию)

	10.
	Провести проверку готовности пунктов временного размещения населения, пострадавшего от весенних паводков
	Март 
	Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области

	11.
	Проведение смотра сил и средств, задействуемых для ликвидации последствий паводкового затопления.  Организация оповещения населения, эвакуация пострадавшего населения в ПВР, развертывание пункта временного размещения, пункта питания
	Март 
	Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, 
Главы сельских поселений муниципального района Самарской области
(по согласованию), 
руководители предприятий, учреждений, организаций  
(по согласованию)

	12.
	С возникновением чрезвычайной паводковой ситуации немедленно информировать противопаводковую комиссию
	-«-
	Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области
(по согласованию), 
руководители предприятий, учреждений, организаций  
(по согласованию)

	13. 
	Принять участие в областной командно-штабной тренировке по теме: «Организация взаимодействия   комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области»
	  Февраль-март
	Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области
(по согласованию), 
руководители предприятий, учреждений, организаций  
(по согласованию)











Приложение № 2
к распоряжению администрации 
муниципального района Клявлинский Самарской области 
                                                                                                                    от 10.09.2026 г. № 165       

Состав  
противопаводковой комиссии и оперативного штаба
муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – Комиссия)

	Колесников В.И.
	Глава муниципального района Клявлинский  Самарской области, председатель Комиссии

	Демендеев О.А.
	Начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ  администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, заместитель председателя Комиссии

	Федотова И.И.
	Заведующий отделом ГО и ЧС  администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, секретарь Комиссии

	Члены Комиссии

	Абаев    В.А.
	Заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области  по сельскому хозяйству

	Васьков И.А.
	Начальник  филиала ГУСО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ПСЧ № 119 ППС Самарской области (по согласованию)

	Кинжалеев Т.Я.
	Начальник МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию)

	Батаев Н.В.
	Директор  филиала ГКП СО «АСАДО» - Клявлинское  ДЭУ (по согласованию)

	Кузьмина О.Г.
	Заведующий отделом контрольной деятельности администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  

	Михайлов В.Л.	

	Главный инженер  МП «ПОЖКХ» Клявлинского района  Самарской области   (по согласованию)

	Васильев А.М.
	Директор  ООО УК «Клявлино» Клявлинского района Самарской области (по согласованию)

	Иванов Ю.Д.
	Глава сельского поселения станции Клявлино  муниципального района Клявлинский Самарской области  (по согласованию)

	Кошкин Е.С.
	 Глава сельского поселения Борискино – Игар муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию)

	 Медведев Э.В.
	Глава сельского поселения Черный Ключ  муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию)

	Егоров В.П.
	Глава сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области  (по согласованию)

	Павлов Е.Л.
	Врио Главы сельского поселения Старый Маклауш  муниципального района Клявлинский Самарской области  (по согласованию)

	 Пакшаев А.Н.
	Глава сельского поселения Старое Семенкино  муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию)



image1.png




