	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения 

Назаровка 

муниципального района

Клявлинский

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5 от 26.01.2026 г.   
	


Об утверждении муниципальной программы «Модернизация

и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской 

области на 2026-2030 годы»

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский  постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. №677  «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области»,  в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
     1. Утвердить муниципальную  программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на 2026-2030 годы».
   2. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Назаровка № 3 от 19.01.2018 г. ««Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы».

     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Назаровка» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский.

   4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   5.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 г.
Глава сельского поселения  Назаровка                                              В.П.Егоров

Утвержден

Постановлением

Администрации сельского поселения Назаровка

 муниципального района Клявлинский 

Самарской области от   26.01.2026 г. N 5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на период 2026-2030 годы»
Паспорт Программы

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в   границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области  на период 2026-2030  годы»

	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
	Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Постановление правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области»

	ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области

	РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области

	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	Основной целью программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка .

Достижение   данной   цели обеспечивается за счет

решения следующих задач:

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт,   ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка  муниципального   района Клявлинский Самарской области

	СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	В I этап: 2026-2030 годы;



	ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
	1. Увеличение протяженности   построенных автомобильных дорог местного значения.

2. Увеличение    протяженности   реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования       местного значения.

4.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии

	ОБЪЕМЫ  И  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	Реализация Программы осуществляется за счет средств:

Всего – 8 108,120 тыс. рублей,

в том числе: 

за счёт средств муниципального дорожного фонда – 8 108,120 тыс. рублей.

В том числе:
В 2026 году – 1 518,664 тыс. рублей,

в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 518,664 тыс. рублей.»
           В 2027 году – 1 600,864 тыс. рублей,

в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 600,864 тыс. рублей.»
В 2028 году –1 662,864 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 662,864 тыс. рублей.»
В 2029 году –1 662,864 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 662,864 тыс. рублей.»
В 2030 году – 1 662,864 тыс. рублей,

в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 1 662,864 тыс. рублей.»



	ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	Отношение   степени достижения основных   целевых

показателей (индикаторов) Программы к уровню ее

финансирования



	СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией  сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области


1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа.
         Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Назаровка является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения Назаровка составляет 56,00  км., в том числе с асфальтобетонным покрытием – 0,75 км.

      Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что часть  дорог местного значения в сельском поселении Назаровка находятся в неудовлетворительном состоянии.

     Дороги общего пользования местного значения в сельском поселении Назаровка последние несколько лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Основными транспортными проблемами сельского поселения Назаровка являются:

          -несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности движения транспортных средств;

          -отсутствие тротуаров вдоль дорог;

           -отсутствие вдоль дорог местного значения площадок для остановки и хранения транспортных средств вблизи  организаций и учреждений.

         На территории сельского поселения Назаровка в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. 

         Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения Назаровка.

        Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети сельского поселения Назаровка привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

         Опережение роста интенсивности движения на дорогах общего пользования местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

      Мероприятия программы направлены не решение существующих проблем.

          В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009 - 2011 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

      С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог общего пользования местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета и иных привлекаемых источников финансирования.

      Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог общего пользования местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

      Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

                          2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы.

     Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности дорог с твёрдым покрытием, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения  Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения  Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения  Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии включают в себя комплекс работ Согласно, приказа министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 года №402

В состав работ по содержанию  автомобильных дорог входят:

1 .Работы по полосе отвода, земляному полотну в системе водоотвода;

2. Работы по дорожным одеждам;

3. Работы по искусственным и защитным дорожным сооружениям;

4. Работы по элементам  обустройства  автомобильных дорог;

5. Работы по зимнему содержанию  автомобильных дорог;

6. Работы по озеленению автомобильных дорог;

7. Прочие работы по содержанию дорог;

3. Целевые индикаторы и показатели, 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели:

(Таблица 1)                        
- увеличение протяженности построенных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение протяженности реконструированных дорог общего пользования местного   

  значения;

- увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном

  состоянии.
	N 
п/п
	Наименование  целевого 
индикатора 
(показателя)
	Единица 
измерения
	Значение целевых индикаторов 
(показателей) 
в плановом периоде (прогноз)

	
	
	
	 2026 г


	2027 г 


	2028 г 


	2029 г


	2030 г



	1
	Прогнозируемое увеличение 
протяженности построенных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области
	км
	-


	-


	-


	-


	-



	2
	Прогнозируемое увеличение 
протяженности реконструированных дорог общего пользования
местного значения   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области
	км
	-


	-


	-


	-


	-

	3
	Прогнозируемое увеличение 
протяженности отремонтированных дорог общего пользования
местного значения   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области
	км
	26,5
	27,5
	27,5
	27,5      
	27,5

	4
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии  сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области
	км
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0


4. Перечень программных мероприятий.
	N 
п/п
	Наименование 
мероприятия (цели 
использования 
субсидий)
	Объемы финансирования по годам, млн. рублей
	Исполнитель 
мероприятия

	
	
	Всего 
	 2026 г


	2027 г 


	2028 г 


	2029 г


	2030 г


	

	1
	В т.ч. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	2
	Ремонт и капитальный ремонт  автомобильных дорог
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	3.
	Содержание автомобильных дорог
	8 108,120
	1 518,664
	1 600,864
	1 662,864
	1 662,864
	1 662,864
	Администрация   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	
	ИТОГО
	8 108,120
	1 518,664
	1 600,864
	1 662,864
	1 662,864
	1 662,864
	

	Проектирование   автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов  сельского поселения  Назаровка  муниципального района Клявлинский

	
	
	всего 
	 2026 г


	2027 г 


	2028 г 


	2029 г


	2030 г


	

	1
	Проектирование дороги средства муниципального дорожного фонда  сельского поселения  Назаровка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах

населенных пунктов  сельского поселения  Назаровка

	
	
	всего 
	 2026 г


	2027 г 


	2028 г 


	2029 г


	2030 г


	

	1
	Ремонт и капитальный ремонт  автомобильных дорог
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Строительство и реконструкция автомобильных  дорог    общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  сельского поселения  Назаровка

	
	
	Всего 
	 2026 г


	2027 г 


	2028 г 


	2029 г


	2030 г


	

	1.
	Строительство автодороги  средства муниципального дорожного фонда сельского поселения  Назаровка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов  сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	
	
	Всего
	2026 г


	2027 г


	2028 г


	2029 г


	2030 г


	

	1.
	Работы по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода;

Работы по дорожным одеждам;

Работы по искусственным и защитным дорожным  сооружениям;

Работы по элементам  обустройства автомобильных дорог;

Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог;

Работы по озеленению автомобильных дорог;

Прочие работы содержанию автомобильных дорог; 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог по установке элементов обустройства
	8 108,120
	1 518,664
	1 600,864
	1 662,864
	1 662,864
	1 662,864
	Администрация   сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский

	
	ИТОГО
	8 108,120
	1 518,664
	1 600,864
	1 662,864
	1 662,864
	1 662,864
	


5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 8 108,120 млн. рублей,
за счет муниципального дорожного фонда – 8 108,120 млн. рублей.   

      В 2026 году – 1 518,664 тыс. рублей,

  в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 518,664 тыс. рублей.

      В 2027 году – 1 600,864 тыс. рублей,

в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 600,864 тыс. рублей.

      В 2028 году –1 662,864 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 662,864 тыс. рублей.

      В 2029 году –1 662,864 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда – 1 662,864 тыс. рублей.

      В 2030 году – 1 662,864 тыс. рублей,

в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 1 662,864 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Программы

     Управление Программой и контроль  за ходом ее реализации обеспечивается Администрацией  сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области.

   Финансирование работ по Программе за счет средств областного бюджета предусматривает заключение соглашений между Администрацией сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области и Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении субсидий, предусмотренного Законом Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области».

   Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов заказчиком Программы, путем размещения соответствующего муниципального заказа.     

Администрация сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский в ходе реализации программы обеспечивает контроль своевременности выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

   Реализация программных мероприятий позволит получить  социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения поселения.

     Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в сельском поселении Назаровка, в том числе будет отремонтировано 27,5 км дорог общего пользования местного значения. Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов с твердым покрытием  не измениться.

Реализация программы обеспечит:

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети сельского поселения  Назаровка ;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

- повышение качества дорожных работ;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств;

- стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения поселения.
8. Контроль за ходом  реализации Программы

         Управление за ходом    реализации    Программы осуществляет Администрация сельского поселения  Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области.

