Отчет за 2021 год

о ходе реализации Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2025 годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача 1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области. | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино | км | 1,9 | 1,9 | 0 | 1 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино в нормативном состоянии | км | 94,06 | 94,06 | 0 | 1 |
| 3 | Прогнозируемое  увеличение  протяженности построенных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино | км | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Прогнозируемое  увеличение  протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино | км | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 2/2\*100=100%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2021 План | 2021 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Млн. руб. | 24,030 | 22,561 | 1,469 | 93,89% |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Млн. руб. | 3,779 | 2,409 | 1,370 | 63,75% |
| Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог | Млн. руб. | 16,723 | 16,638 | 0,085 | 99,49% |
| Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | Млн. руб. | 3,528 | 3,514 | 0,014 | 99,60% |

К2 = 22,561 / 24,030 х 100% = 93,89%

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2021 План | 2021Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| Осуществление работ по проектированию, строительству, реконструкций автомобильных дорог  согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 1 | 1 |  | 100 |
| Осуществление работ по содержанию автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |

К3 = 3 /3 х 100 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj=100\*0,5+93,89\*0,2+100\*0,3= 98,78 %

Вывод: Реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Для выполнения работ по содержанию дорог в нормативном состоянии в зимний период необходимы значительные суммы. Остатки средств 2021г. и поступившие средства 2022г. будут направлены на содержание дорог в нормативном состоянии в зимний период 2022 г.

Глава сельского поселения станция Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области Ю.Д.Иванов