| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ МАКЛАУШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ № 165 от 31.07.2024 г. |  |
| --- | --- |

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.12.2021 г.  № 58  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старый Маклауш  муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 гг.»

С целью обеспечения перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности и повышения уровня доступности коммунальных услуг для потребителей в населенных пунктах сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Старый Маклауш  муниципального района Клявлинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Старый Маклауш  муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.12.2021 г. № 58  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старый Маклауш  муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 гг.» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к Решению «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старый Маклауш  муниципального района Клявлинский Самарской области на период  до 2033 гг.»

-  Таблицу 5.1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

-  Таблицу 6.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- Таблицу 7.3.1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

- Таблицу 12.1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить главе сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области на подписание и официальное опубликование в газете «Вести сельского поселения Старый Маклауш».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей                                                                                      сельского поселения Старый Маклауш

муниципального района Клявлинский

Самарской области                                                                                            А.Н. Мартышкин

Глава сельского поселения Старый Маклауш

муниципального района Клявлинский

Самарской области                                                                                            В.Л. Михайлов

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| *Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВБ, на юге д. Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 3 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 |
| 2 | Строительство насосной станции 1-го подъема в д.Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 12500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки (водоочистной станции) на юге деревни Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой население в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 | 2033 | 10650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10650 |
| 4 | Строительство водозабора на юге деревни. Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 2 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 |
| 5 | Реконструкция водозабора на севере деревни Петровка | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100,0 |
| 6 | Реконструкция водозабора в с.Старый Маклауш, ул.Юбилейная | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100,0 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов д. Новый Казбулат (по улицам № 5, 9, 8, 10, 11, 12, ул. Новая и Сибирская), L= 4,01 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 15 238,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 238,0 |
| 8 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов д. Петровка (на площадках № 1,2), L= 1,511 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 5 741,8 | - | - | - | - | - |  | - | - | 5 741,8 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов с. Старый Маклауш (на площадках № 1,2,3, по улице Юбилейной, ул. № 31, 9, 8, 7), L= 3,566 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 13 550,8 | - | - | - | - | - |  | - | - | 13 550,8 |
|  | Всего в сфере водоснабжения |  |  | 67780,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67780,6 |
| **Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3 КНС в с. Старый Маклауш (65 м3/сут.; 130 м3/сут.; 40 м3/сут.) | Обеспечение подключения новых потребителей к системе водооттведения в полном объеме | 2033 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 2 | Строительство безнапорных канализационных сетей на перспективных площадках с. Старый Маклауш, L=10,976 км | Обеспечение подключения новых потребителей к системе водооттведения в полном объеме | 2033 | 30 423,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 423,0 |
| 3 | Строительство КОС, производительностью 250 м3/сут, на западе за границей с. Старый Маклауш | Обеспечение подключения новых потребителей к системе водооттведения в полном объеме | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65000 |
|  | Итого в сфере водоотведения: |  |  | 107423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107423 |
| **Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети газопровода низкого давления в с. Старый Маклауш (L=3,38 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 9 824,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | 9 824,0 |
| 2 | Строительство сети газопровода низкого давления в д. Новый Казбулат (L=2,35 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 6 830,3 | - | - |  | - | - | - | - | - | 6 830,3 |
| 3 | Строительство сети газопровода низкого давления в д. Петровка (L=1,45 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 4 214,4 | - | - |  | - | - | - | - | - | 4 214,4 |
|  | Всего в сфере газоснабжения: |  |  | 20 868,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 868,7 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2032 | 2033 |
| **Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП (существующая) в п. Елизаветин- ка (1 шт.) | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 1054 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1054 |
| 2 | Реконструкция ТП (существующие) в д. Петровка (2 шт.) | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 2118 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2118 |
| 3 | Реконструкция ТП (существующих) в д. Новый Казбулат (2 шт.) | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2108 |
| 4 | Строительство комплектной ТП (1 шт.) и рекон- струкция существующих ТП (2 шт.) в с. Старый Маклауш | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 4 208,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 208,0 |
| 5 | Строительство воздушных линий электропередачи в с. Старый Маклауш, 10 кВ, 0,3 км | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 629,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 629,0 |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 10 117,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 117,0 |
|  | Всего мероприятия по с.п. Старый Маклауш: |  |  | 206189,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206189,3 |

Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы (ориентировочно)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 206189,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206189,3 |  |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 206189,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206189,3 |  |
| Источники финансирования инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 206189,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206189,3 |
| Местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | тыс. руб. | 206189,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206189,3 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
|  |  | Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВБ, на юге д. Новый Казбулат |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Строительство насосной станции 1-го подъема в д.Новый Казбулат |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Строительство станции водоподготовки (водоочистной станции) на юге деревни Новый Казбулат |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Строительство водозабора на юге деревни. Новый Казбулат |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5 | Реконструкция водозабора на севере деревни Петровка |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 6 | Реконструкция водозабора в с.Старый Маклауш, ул.Юбилейная |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 7 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов д. Новый Казбулат (по улицам № 5, 9, 8, 10, 11, 12, ул. Новая и Сибирская), L= 4,01 км |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 8 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов д. Петровка (на площадках № 1,2), L= 1,511 км |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 9 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов с. Старый Маклауш (на площадках № 1,2,3, по улице Юбилейной, ул. № 31, 9, 8, 7), L= 3,566 км |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3 КНС в с. Старый Маклауш (65 м3/сут.; 130 м3/сут.; 40 м3/сут.) |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Строительство безнапорных канализационных сетей на перспективных площадках с. Старый Маклауш, L=10,976 км |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Строительство КОС, производительностью 250 м3/сут, на западе за гра-ницей с. Старый Маклауш |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети газопровода низкого давления в с. Старый Маклауш (L=3,38 км) |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 2 | Строительство сети газопровода низкого давления в д. Новый Казбулат (L=2,35 км) |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Строительство сети газопровода низкого давления в д. Петровка (L=1,45 км) |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП (существующая) в п. Елизаветинка (1 шт.) |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Реконструкция ТП (существующие) в д. Петровка (2 шт.) |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Реконструкция ТП (существующих) в д. Новый Казбулат (2 шт.) |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Строительство комплектной ТП (1 шт.) и рекон- струкция существующих ТП (2 шт.) в с. Старый Маклауш |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5 | Строительство воздушных линий электропередачи в с. Старый Маклауш, 10 кВ, 0,3 км |  | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Таблица 12.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| *Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВБ, на юге д. Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 3 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 |
| 2 | Строительство насосной станции 1-го подъема в д.Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 12500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки (водоочистной станции) на юге деревни Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой население в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 | 2033 | 10650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10650 |
| 4 | Строительство водозабора на юге деревни. Новый Казбулат | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 2 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 |
| 5 | Реконструкция водозабора на севере деревни Петровка | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100,0 |
| 6 | Реконструкция водозабора в с.Старый Маклауш, ул.Юбилейная | Обеспечение питьевой водой | 2033 | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100,0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов: д. Новый Казбулат (по улицам № 5, 9, 8, 10, 11, 12, ул. Новая и Сибирская), L= 4,01 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 15 238,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 238,0 |
| 8 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов д. Петровка (на площадках № 1,2), L= 1,511 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 5 741,8 | - | - | - | - | - |  | - | - | 5 741,8 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов с. Старый Маклауш (на площадках № 1,2,3, по улице Юбилейной, ул. № 31, 9, 8, 7), L= 3,566 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 13 550,8 | - | - | - | - | - |  | - | - | 13 550,8 |
|  | Всего в сфере водоснабжения |  |  | 67780,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67780,6 |
| **Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответ- ствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 3 КНС в с. Старый Маклауш (65 м3/сут.; 130 м3/сут.; 40 м3/сут.) | Обеспечение подключения новых потребителей к системе водооттведения в полном объеме | 2033 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 2 | Строительство безнапорных канализационных сетей на перспективных площадках с. Старый Маклауш, L=10,976 км | Обеспечение подключения новых потребителей к системе водооттведения в полном объеме | 2033 | 30 423,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 423,0 |
| 3 | Строительство КОС, производительностью 350 м3/сут, на западе за гра-ницей с. Старый Маклауш | Обеспечение подключения новых потребителей к системе водооттведения в полном объеме | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65000 |
|  | Итого в сфере водоотведения: |  |  | 107423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107423 |
| **Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети газопровода низкого давления в с. Старый Маклауш (L=3,38 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 9 824,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | 9 824,0 |
| 2 | Строительство сети газопровода низкого давления в д. Новый Казбулат (L=2,35 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 6 830,3 | - | - |  | - | - | - | - | - | 6 830,3 |
| 3 | Строительство сети газопровода низкого давления в д. Петровка (L=1,45 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 4 214,4 | - | - |  | - | - | - | - | - | 4 214,4 |
|  | Всего в сфере газоснабжения: |  |  | 20 868,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 868,7 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2032 | 2033 |
| **Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП (существующая) в п. Елизаветин- ка (1 шт.) | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 1054 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1054 |
| 2 | Реконструкция ТП (существующие) в д. Петровка (2 шт.) | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 2118 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2118 |
| 3 | Реконструкция ТП (существующих) в д. Новый Казбулат (2 шт.) | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2108 |
| 4 | Строительство комплектной ТП (1 шт.) и рекон- струкция существующих ТП (2 шт.) в с. Старый Маклауш | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 4 208,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 208,0 |
| 5 | Строительство воздушных линий электропередачи в с. Старый Маклауш, 10 кВ, 0,3 км | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 629,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 629,0 |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 10 117,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 117,0 |
|  | Всего мероприятия по с.п. Старый Маклауш: |  |  | 206189,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206189,3 |

Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации