Оценка эффективности реализации
Муниципальной программы «Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе Клявлинский на 2013-2027 годы»
за 2024 год
Цель.  Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе Клявлинский Самарской области
Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№
	Показатель
	Ед. измерения
	2024 План
	2024 Факт
	отклонение
	Индекс
результативности достижения показателя

	Задача 1.Создание условий представления транспортных услуг 

	1.1
	Обследование пассажиропотоков
	%
	9
	9
	0
	1

	Задача 2. Модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы муниципального пассажирского транспорта 

	2.1
	Приобретение подвижного состава
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	Задача 3. Внедрение новых технологий управления муниципальным пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением) 

	3.1
	Коэффициент оснащения парка подвижного состава  Системой  спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС  
	%
	100
	100
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	2


Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:
[image: ]
где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.
Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (2/2)Х100% = 100%
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;
Эффективность финансовых расходов
	Показатель
	Ед. измерения
	2024 План
	2024 Факт
	отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	1.Объем финансирования программных мероприятий
Из них:
	Руб.
	8 248 253,07
	6 854 135,17
	- 1 394 117,90
	83,10

	1.1.Собственные средства от приносящей доход деятельности
	Руб.
	866 445,39
	866 445,39
	0
	100

	1.2.Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации перевозок пассажиров на территории муниципального района Клявлинский  автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
	Руб.
	7 381 807,68
	5 987 689,78
	- 1 394 117,90
	81,11

	В т.ч. : Приобретение подвижного состава
	Руб.
	0
	0
	0
	0

	Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС  
	Руб.
	0
	0
	0
	0


Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
[bookmark: _GoBack]К2= (6 854 135,17/8 248 253,07) х 100 = 83,10%
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
Степени исполнения плана реализации мероприятий
	Показатель
	Ед. измерения
	2024 План
	2024 Факт
	отклонение
	Степень исполнения плана реализации мероприятия

	Обследование пассажиропотоков
	Шт.
	1
	1
	0
	100

	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации перевозок пассажиров на территории муниципального района Клявлинский  автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
	Шт.
	1
	1
	0
	100

	Приобретение подвижного состава
	Шт.
	0
	0
	0
	0

	Оснащение парка подвижного состава Системой  
спутникового мониторинга и диспетчеризации на
основе технологии ГЛОНАСС  
	Шт.
	0
	0
	0
	0

	всего
	
	2
	2
	0
	100


Оценка степени, исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:
[image: ]
К3 = 2 / 2 х 100 = 100%
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.
Эффективность реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:
Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
где:
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Эj=100*0,5+83,10*0,2+100 *0,3=96,62%
Вывод: эффективность реализации муниципальной программы выполнена на 96,62 %.







Директор МБУ «Служба Транспорта»____________Иванов Е. А.
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