

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КЛЯВЛИНСКИЙ**

**Самарской области**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

**25.10.2024 г. № 173**

## О подготовке к прохождению весеннего

## половодья и паводков на территории

## муниципального района Клявлинский

## Самарской области в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также в целях безопасного пропуска паводковых вод в 2025 году:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2025 году согласно приложению 1.

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии и оперативного штаба муниципального района Клявлинский Самарской области согласно приложению 2.

3. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по подготовке к паводку на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2025 году заместителя Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Телегина А.В.

4.Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области, руководителям учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, ведущих хозяйствующую деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, разработать и реализовать планы мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на подведомственных объектах.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.Главы муниципального  района Клявлинский | В.И.Колесников |

Федотова И.И.

### Приложение 1

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

23.10.2024 г.№ 173

#### П Л А Н

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организовать и провести месячник по очистке от снега крыш, кровель, примыкания стен, ограждений, инженерных коммуникаций, дамб, плотин, мостов, съездов водопропускных каналов, других мест скопления снега и образования заторов прохождения паводковых вод. | 15.03.-01.04.25г. | Собственники и владельцы объектов и имущества  (по согласованию) |
| 2 | Провести обследование всех ГТС, расположенных на территории муниципального района Клявлинский и принять необходимые меры по обеспечению их сохранности. | до 01.04.25г. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию),  ФГУ Управление «Самарамелиоводхоз» (по согласованию), Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |
| 3 | Осуществить мероприятия по укреплению и недопущению разрушений опор мостов и других мостовых переходов, проездов и перегонов скота льдом и паводковыми водами | до 29.03.25г. | Клявлинский филиал ГКП СО «АСАДО» (по согласованию),  Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию),  Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 4 | Осуществить мероприятия по недопущению попадания ГСМ, нефтепродуктов, химически вредных веществ в водные объекты, реки и другие водоемы. | в планируемый период | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 5 | Принять необходимые меры по предотвращению подтопления артезианских скважин, водозаборов и колодцев талыми водами. Обеспечить необходимый запас хлорных смесей для организации, при необходимости, промывки и обеззараживания водопроводных сетей | в планируемый период | МП «Сервис» Клявлинского района (по согласованию), Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области  (по согласованию), Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 6 | Предусмотреть и осуществить необходимые меры по защите и отводу вод от подвалов жилых домов и других сооружений | в планируемый период | ООО УК «Клявлино» Клявлинского района (по согласованию), владельцы и пользователи жилых домов и подвальных помещений  (по согласованию),  Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области  (по согласованию), Руководители сельхозпредприятий (по согласованию |
| 7 | Обеспечить завоз и создание запасов кормов, топлива и воды для общественного скота, где в период паводка и весенней распутицы обеспечение может быть прервано | до 01.04.25г. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 8 | Предусмотреть в планах противопаводковых мероприятий:   * Организацию порядка своевременного оповещения и информирования населения об угрозе подтопления населенных пунктов; * организацию постоянного контроля состояния ледового покрова и подъема уровня воды на своих территориях; * организацию аварийно- спасательных, восстановительных и других неотложных работ, а также поддержания общественного порядка и охраны имущества * проведение расчистки аварийных водосбросных сооружений, входных оголовков водосбросов * проведение расчистки береговых полос от захламленности и мусора * доведение до сведения собственников ГТС о необходимости проведения комплекса мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод, а также осуществление контроля за выполнением указанных меропритяий | В течение планируемого периода | Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области  (по согласованию),  Руководители предприятий, учреждений, организаций  (по согласованию) |
| 9 | С возникновением чрезвычайной паводковой ситуации немедленно информировать противопаводковую комиссию. | -«- | Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области  (по согласованию), Руководители предприятий, учреждений, организаций  (по согласованию) |

###### Приложение 2

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

25.10.2024 г. № 173

Состав

противопаводковой комиссии и оперативного штаба

муниципального района Клявлинский Самарской области

|  |  |
| --- | --- |
| Климашов П.Н. | Глава муниципального района Клявлинский Самарской области – председатель комиссии |
| Телегин А.В. | Заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по строительству и ЖКХ – заместитель председателя комиссии, председатель КЧС и ОПБ района |
| Федотова И.И. | Заведующая отделом ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области – секретарь комиссии |
| **Члены комиссии** | |
| Абаев В.А. | Заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по сельскому хозяйству |
| Васьков И.А. | Начальник филиала ГУСО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ПСЧ – 119 ППС Самарской области (по согласованию) |
| Лесников А.А. | Начальник МО МВД России «Клявлинский»  (по согласованию) |
| Батаев Н.В. | Директор филиала ГКП СО «АСАДО» Клявлинское ДЭУ (по согласованию) |
| Кузьмина О.Г. | Зав. отделом контрольной деятельности администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| Иванов Е.А. | Директор МБУ «Служба транспорта» Клявлинского района Самарской области |
| Поляев С.А. | Директор ООО УК «Клявлино» Клявлинского района Самарской области(по согласованию) |
| Иванов Ю.Д. | Глава сельского поселения ж/д ст. Клявлино(по согласованию) |
| Кошкина Н.С. | И.о. Главы сельского поселения Борискино - Игар(по согласованию) |
| Медведев Э.В. | Глава сельского поселения Черный Ключ(по согласованию) |
| Егоров В.П. | Глава сельского поселения Назаровка (по согласованию) |
| Михайлов В.Л. | Глава сельского поселения Старый Маклауш(по согласованию) |
|  | Глава сельского поселения Старое Семенкино(по согласованию) |